[Lote 7 - OMA] - [ExportacionInformesServiceNow]

Documento de Despliegue de Software

Archivo: 202410_DDS_SonarSync.docx

Última modificación: 21 de agosto de 2026

Contenido

01.	Control documental y de versiones	2

02.	Resumen del despliegue	2

02.1	Descripción breve y tipo de despliegue	2

02.2	Documentos y entregables asociados	2

02.3	Planificación	2

03.	Tareas y requisitos previos al despliegue	3

03.1	Infraestructura de sistemas	3

03.2	Comunicaciones	3

04.	Tareas del despliegue	3

05.	Validaciones y chequeos básicos	3

06.	Plan de contingencia y marcha atrás	4

# Control documental y de versiones

Aprobado por el JP: [dd/mm/aaaa]

Control de versiones:

| Versión | Fecha | Modificaciones realizadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21/08/2026 | Reescritura completa del documento para describir el despliegue real de ExportacionInformesServiceNow (antes describía el despliegue de un proyecto distinto, SonarSync, vía GitLab CI/CD). | OMA |

# Resumen del despliegue

## Descripción breve y tipo de despliegue

ExportacionInformesServiceNow es una aplicación batch empaquetada como fichero WAR y desplegada en un servidor JBoss EAP 8. El despliegue es manual: no existe actualmente un pipeline de integración/despliegue continuo (CI/CD) para este proyecto. El propio despliegue del WAR dispara una primera sincronización completa (ver Documento de Diseño Funcional, apartado "Ejecución automática").

## Documentos y entregables asociados

Código fuente del proyecto (repositorio Git: exportacionInformesServiceNow).

Fichero WAR generado con "mvn clean package" (ExportacionInformesServiceNow-1.0.0.war).

Ficheros de mapeo de columnas ServiceNow → Oracle (carpeta API/*.properties), ya incluidos en el repositorio.

Fichero "application.properties" externo con las credenciales reales de ServiceNow y Oracle, y las rutas de trabajo (JSON/CSV/SQL) del servidor de destino. No debe ir dentro del artefacto ni del repositorio.

## Planificación

Es preferible evitar desplegar la aplicación justo antes o durante la franja de ejecución programada (día 1 de cada mes, entre las 05:00 y unos minutos después), para no interferir con la sincronización mensual automática ni con un posible redespliegue simultáneo.

# Tareas y requisitos previos al despliegue

## Infraestructura de sistemas

Servidor con JBoss EAP 8 instalado y JDK 17 disponible.

Carpetas locales de trabajo con permiso de escritura para el usuario del servicio, una por tabla y tipo de fichero (JSON, CSV, SQL), según lo configurado en "servicenow.rutas.<tabla>.*".

Base de datos Oracle accesible, con las tablas de destino ya creadas (MAECAMBIO_SNOW, MAEINCIDENCIA_SNOW, MAESOLICITUD_SNOW, MAETAREASOLICITUD_SNOW, MAERELACION_SNOW, TMP_INCIDENCIA_SLA y TMP_SOLICITUD_SNOW) y un usuario con permiso de INSERT sobre ellas.

## Comunicaciones

Salida HTTPS desde el servidor JBoss hacia itsmasturias.service-now.com (API REST de ServiceNow, autenticación básica).

Salida JDBC (puerto 1521 por defecto) desde el servidor JBoss hacia el servidor de base de datos Oracle.

# Tareas del despliegue

Compilar el proyecto: "mvn clean package", que genera el WAR en el directorio /target.

Preparar, fuera del artefacto, el fichero "application.properties" de destino con las credenciales reales de ServiceNow y Oracle y las rutas de trabajo del servidor.

Copiar el WAR generado al directorio "standalone/deployments/" de JBoss EAP 8.

Configurar en el arranque de JBoss la propiedad "-Dspring.config.additional-location=file:/ruta/segura/application.properties" apuntando al fichero preparado en el paso anterior.

Arrancar (o reiniciar) el servidor JBoss y verificar en los logs que el WAR se despliega sin errores.

# Validaciones y chequeos básicos

Revisar el log de arranque (consola de JBoss y/o fichero rotativo de la aplicación) y confirmar que no aparecen errores de conexión con ServiceNow ni con Oracle.

Comprobar que, tras el despliegue, se han generado los ficheros JSON, CSV y SQL correspondientes al mes procesado en las carpetas de trabajo configuradas.

Comprobar en Oracle que se han insertado filas nuevas en las tablas de destino para el periodo procesado.

Confirmar, revisando el log, que la ejecución programada mensual sigue activa (mensaje de arranque del planificador de Spring).

# Plan de contingencia y marcha atrás

Condiciones para considerar el despliegue fallido:

El WAR no se despliega correctamente en JBoss (error en el log de arranque).

La aplicación no puede conectar con la API de ServiceNow (credenciales incorrectas o problema de red).

La aplicación no puede conectar con Oracle o los INSERT fallan por permisos o por no existir las tablas de destino.

Tareas para realizar la marcha atrás:

Eliminar el WAR del directorio "standalone/deployments/" de JBoss para detener el servicio.

Volver a desplegar la versión anterior del WAR, si estaba disponible.

Restaurar, si se modificó, la configuración anterior del "application.properties" externo.

Revisar los logs de la aplicación para determinar la causa exacta del fallo antes de reintentar el despliegue.

Información relevante que registrar: fichero de log de la aplicación en el momento del fallo, versión del WAR desplegada y hora exacta del despliegue.